|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于已有线上学习平台的吸引力 |
| R2 | 家长参与度不高 | 家长对线上学习平台的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 |
| R3 | 无法确定有没有足够的复习资料和真题的收集 | 好多学校、机构对于复习资料进行严密保管，不会外放最新的资料，以及难以确认所搜集到的资料是正确的，准确的。 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 |
| R5 | 无法获得足够的项目启动资金 | 启动资金不足以支付办公用地、人员、日常开销等费用 |
| R6 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 |
| R7 | 技术问题导致项目进度缓慢 | 团队的技术水平不足以支撑整个项目的需求开发 |
|  |  |  |
|  |  |  |